Taakverdeling Case – Jasmina & Sandro

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Jasmina | Sandro |
| Dinsdag 06/12 | Design bespreken/ tekenen, repo aanmaken | Design bespreken/ tekenen, repo aanmaken |
| Woensdag 07/12 | Wireframe in Figma maken  Allergenenkaart  Index.html | Wireframe in Figma maken  Header |
| Donderdag 08/12 | Index.html  Flavours.html  JavaScript | Footer  Verhuur.html  JavaScript |
| Vrijdag 09/12 | Flavours.html  Aanpassingen na Feedback van Niels | Contact.html  Aanpassingen na Feedback van Niels |
| Maandag 12/12 | Menu + header  Formuliervalidatie | Typingeffect  Formuliervalidatie |
| Dinsdag 13/12 | Slick toegevoegd  powerpoint | Formuliervalidatie afgewerkt  powerpoint |
| Woensdag 14/12 | Mailchimp +  Nakijken + Presentatie oefenen | Nakijken +  presentatie oefenen |